Fiche d’investigation N°28
Date d’ouverture : 02/10/2016	Date de clôture : 4
Gestion de la batterie Li-Ion / La gestion de la batterie Lipo concerne sa charge, sa décharge et la supervision de son bon fonctionnement. / La batterie Li-Ion 6SP652535 http://www.batteryspace.com/Polymer-Li-Ion-battery-Module-3.7V-400mAh-0.4Wh-0.8A-rate-with-PCB---UN.aspx / Matériel : / le microcontrôleur teensy 3.2 / quelques composants (transistors 2N2222A, diodes, résistances) / le MCP73831 (charge management controller) / # le SparkFun LiPo Charger Basic – Micro-USB équipé du MCP73831 comme référence aux essais et aux mesures, la résistance de programmation a été changé par Yannick (2K → 4.7K). / Le MCP73831 utilise un algorithme « courant/tension constants ». / Le teensy 3.2 réalise des mesures physiques, les analyse et prévient l’utilisateur par l’allumage de leds relatif au fonctionnement de la batterie. / En théorie : / La tension délivrée par la batterie est de 3.7 Volts. / La tension délivrée par la connectique USB est au environ des 5 Volts. / En pratique, les mesures : / Vbat=4.13 / Vusb=4.97 / V0(état 0)=0.001 / V0(état 1)= 3.27 / Ich=20mA en diminution à 12h (led rouge du chargeur allumée) / Ich=68mA à 12h21 (led rouge du chargeur allumée) / Ich=6.2mA à 12h38 (led rouge du chargeur allumée) / Ich=4.7mA à 14h17 (led rouge du chargeur allumée) / leur Interprétation : / Vbat=4.13 est supérieure à la valeur théorique de 3.7 / V0=3.27 est insuffisant pour charger la batterie, il faut envisager de l’amplifier de manière à s’approcher de Vusb. / Constat : / réaliser la régulation avec un ou plusieurs transistors ne semblent pas réaliste à cause de la faible différence de tension entre Vusb et Vbat, soit 0.84 V en regard de la tension Vbe d’environ 0.6 V d’un transistor 2N2222A. / Orientation du projet : / utiliser le circuit MCP73831 / le teensy 3.2 supervise : / la charge en faisant des mesures périodiques et en allumant des leds si nécessaire. / La décharge en faisant des mesures périodiques et en alertant l’utilisateur par l’allumage de leds.